6/7 (수)

M(4) V(1) C(1)

류준원 권지현 정윤구

김지훈

박준현

탄다미 - member

팀명 : TryCatchers

크롤링 주제

- 비행기 예약 (https://m.jejudo.com/air/list)

기능

- 항공권 VO, DAO

- 멤버 VO, DAO

- 숙박 VO, DAO

- 회원가입, 로그인, 로그아웃, 예매, 예매취소, 예매변경, 항공권 목록 출력, 필터 검색(조건 검색), 최저가순, 날짜 빠른순

- 크롤링 해온 시점의 샘플 데이터를 사용

요구사항 명세서 : 검색 기능

설계서

WBS —> 작업 단위 , 스케줄러

간트차트

유스케이스(user flow, flow chart) ---> view

Logic Process ---> controller

ER다이아그램

에러 리포트 —> 작업 후 합쳤을 때 에러 메세지 정리

개선사항 > 정확한 방향 제시

날짜검색

[ 요구사항 명세서 ]

- 웹 크롤링

- model -> 항공, 숙박, 회원(멤버)

- 항공권 : 잔여 좌석

- 숙박 : 잔여 방 -> 처음 생성될 때는 랜덤으로 인실 정함

이후로 관리자 모드에서 변경 가능

- 기능

로그인

로그아웃

회원탈퇴 - 마이페이지

회원정보변경 - 마이페이지(이름, 비번)

항공권리스트 -> 정렬: 최저가, 날짜 빠른 순

숙박리스트 -> 정렬: 최저가

항공권 가격 필터검색

항공권 날짜 필터검색

숙박 가격 필터검색

숙박 날짜 필터검색

예매 취소 - 마이페이지(항공 / 숙박 사용자가 고르기)

예매 날짜 변경 - 마이페이지(항공 / 숙박 사용자가 고르기)

예매 확인 - 마이페이지(항공, 숙박 둘다 출력)

관리자모드

ㄴ> 남은 좌석

남은 방

몇 인실 인지 설정할 수 있게 함

!!!!!!!! ~ 다음 주 월요일(12일) 오전 9시 10분 : MVC각자 설계서 작성 - 메소드 시그니처 / input output / 간단한 연산(분기) -

다이어그램 및 차트 작성

!!!!!!!! 다음 주 수요일(14일) ~ 다음 주 토요일(17일) : 크롤링으로 샘플데이터 확보 및 데이터 정제

코드작성

!!!!!!!! 다음 주 일요일(18일) : 테스트 및 에러 확인 & 피피티 정리